

|  |
| --- |
| Presupuesto:  Proyecto Página Web |
|  |
| 7 agosto  Desarrollo Digital  Creado por: Domingo Salvucci |



# Detalle del trabajo

Desarrollo de Pagina Web, Armando Viajes.

Se desarrollara una pagina web donde describiremos el objeto de negocio, las mision y vision,

Daremos a conocer la marcar utilizaremos diferentes herramientas para posicionar la pagina web en los principales buscadores.

Las tareas a realizar constaran de:

1. Diseño del site.

Se desarrollará una primera versión que deberá ser aprobada por el cliente.

Se utilizará como herramienta de diseño de wireframing Figma, para definir la primera aproximación de lo que se mostrará en la etapa de prototipado.

El sito contara con 5 páginas web, que serán tituladas como

Home, la página inicial del proyecto.

Nosotros, donde se describirá la misión y visión de la empresa.

Servicios, detallaremos los servicios que ofrecemos en nuestra página web.

Contacto, done tendremos un formulario de carga para suscripción y recibir información adicional.

Ubicación: Mapa, dirección, email y teléfono como forma alternativa de contacto.

Diseño de las páginas en versión Desktop y Mobile.

1. Fotogafia.

Se obtendrá fotos para utilizar en el proyecto.

Se utilizarán diferentes espacios reales tanto naturales como e interiores de las oficinas del cliente.

Para los casos donde se presenten fotografías de lugares exóticos o fuera del país, utilizaremos fotografías con copyright gratuito.

Se dedicarán horas para la obtención y modificación de las fotos tomadas con herramientas digitales que mejores la luz, brillo o aspecto de la toma.

1. Desarrollo del Site.

Una vez aprobado el diseño del proyecto se comenzará con la codificación de cada página web, la cual tendrá la conformidad del cliente para evitar el retrabajo

Se todos los iconos, formas u otro contenido será del tipo open source gratuito. Si el cliente decide utilizar cualquier otra herramienta de pago será a cargo del cliente.

1. Desarrollo de SEO y analisis de informacion.

Se instalara Google Analytics para medir las visitas del site, frecuencias, horarios, etc..

Registrar el site en Search Console. Optimizaremos el contenido con Análisis de búsqueda.

Creación de Sitemap a Google, dende describiremos el mapa de nuestro sitio para que les sea más fácil encontrar todos los enlaces de nuestro cite.

Valorizacion del presupeusto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Fecha: |  | Nº proyecto.: |
| Armando Viajes |  | 07/08/2022 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. | Descripción | Cant. | Precio |
| 01 | Diseño del Site | 1 | 10.000,00 |
| 02 | Fotografia | 1 | 5.000,00 |
| 03 | Desarrollo del site | 1 | 40.000,00 |
| 04 | Desarrollo de SEO y análisis de información | 1 | 3.000,00 |
|  |  | Sub Total | 58.000.00 |
|  |  | I.V.A (21%) | 12.180,00 |
|  |  | **Total** | **70.180,00** |

Presupuesto valido hasta el 06/09/2022

Términos y Condiciones:

* El pago se ralizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.
* Una vez aprobado el pressupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveerdor con los servicios y clausulas detallados.

Contacto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domingo Salvucci | Email: [salvuccid@gmail.com](mailto:salvuccid@gmail.com) | Telefono: 11 2222 3334444 |